ПРОЕКТ

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности администрации Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва

г. Кызыл				                                                   «_____» ________ 2024 г.

Муниципальное образование Чеди-Хольский кожуун Республики Тыва, от имени которого выступает администрация Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва в лице главы адмнистрации  Араптан Адыгжы Валерьевича на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», Администрация, с одной стороны, государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» в лице исполняющего обязанности генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер, а также Республика Тыва, а именно Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва в соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 21.11.2019 г. № 544 в лице Мынын-оол Мергена Маадыр-ооловича, действующего на основании Указа Главы Республики Тыва от 15.10.2021 г. № 417, именуемое в дальнейшем «Республика Тыва», совместно именуемые Стороны, в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения  от «__» ______ 20__ г. № __ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. 1. Концессионер обязуется за свой счет, в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:

- обеспечить модернизацию недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения, право собственности на которое принадлежит  Концеденту;

- осуществлять деятельность по производству, передчаче и распределению холодной питьевой воды, приему, передаче сточных вод, созданию и развитию единой системы коммунального обслуживания с использованием недвижимого имущество и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления указанной деятельности (далее – Объект Соглашения), а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

1.2. Концессионная плата по Концессионному соглашению не устанавливается в соответствии с ч.1. ст. 41 Федерального закона от 21.07.2005 № 115 ФЗ «О концессионных соглашениях».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Объектом Соглашения является муниципальное имущество, объекты коммунального обслуживания, а также технологически связанное с ними движимое имущество, указанные в приложении № 1 к настоящему Соглашению и предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

  - Сведения о составе и описании объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе о технико-экономических показателях, сроке (годе) ввода в эксплутацию, балансовой, остаточной стоимости передаваемого имущества приведены в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

  - Объект Соглашения принадлежат Концеденту на праве собственности.

  - Права и обязанности Республики Тыва:

2.4.1. Обязанности Республики Тыва по концессионному соглашению:

2.4.1.1. Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением;

2.4.1.2. Утверждение инвестиционных программ концессионера в соответствии с установленными настоящим Соглашением и заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности концессионера, предельным уровнем расходов на модернизацию объекта Соглашения;

2.4.1.3 Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Республики Тыва, в том числе в случае принятия региональной службой по тарифам Республики Тыва решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных региональной службой по тарифам Республики Тыва, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных службой по тарифам Республики Тыва, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

2.4.2. Права Республики Тыва по настоящему Соглашению устанавливаются нормативными правовыми актами Республики Тыва.

# СРОКИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

  - Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по _____________ года.

  - Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную пунктом 1.1. настоящего Соглашения, с момента наступления последнего из следующих событий:

- вступление в силу тарифов на водоснабжение и водоотведение в отношении Концессионера;

- исполнение Концедентом обязанности по передаче Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

  - Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, прекращается с даты фактической передачи Объекта Соглашения от Концессионера Концеденту, зафиксированной в акте приема-передачи, подписанном Сторонами указанном в пункте 7.7. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения в случае, предусмотренном пунктом 7.9. настоящего Соглашения, а в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения по решению суда – до дня досрочного прекращения Соглашения, установленного судебным решением.

  - Сроки модернизации и ввода в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения (в случае необходимости в соответствии с требованиями градостроительного законодательства) определяются Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

  - Срок использования (эксплуатации) Объекта Соглашения – с даты подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, до прекращения обязанности Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

# ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

  - Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, указанный в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, а также права владения и пользования указанным объектом.

4.2. Выявленное в течение одного года с даты подписания Сторонами акта  приема-передачи Объекта Соглашения Концессионеру несоответствие Объекта Соглашения условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения, установленным в Приложении № 1 к настоящему Соглашению), и если указанное несоответствие не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения Концессионеру, считается особым обстоятельством, как оно определено в настоящем Соглашении, и является основанием для изменения условий настоящего Соглашения, либо для его расторжения в судебном порядке.

4.3. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения объектов, не имеющих собственника, предназначенных для организации водоснабжения и являющихся частью относящихся к Объекту Соглашения систем водоснабжения (далее – бесхозяйное имущество), и при условии, что оценка стоимости данных объектов в совокупности не превышает десять процентов от определенной на дату заключения настоящего Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения, после оформления на эти объекты в установленном действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Концедента порядке прав муниципальной собственности, они включаются в состав Объекта Соглашения и передаются Концессионеру по акту приема-передачи.

4.4. Порядок возмещения затрат Концессионера в связи с реконструкцией и использованием (эксплуатацией) бесхозяйного имущества, включенного в состав Объекта Соглашения согласно пункту 4.3. Соглашения, произведенных Концессионером до утверждения изменений тарифа, учитывающих соответствующие расходы, и не компенсированных за счет тарифа, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Тыва.

4.5. Срок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества в составе Объекта Соглашения по актам приема-передачи не более 30 дней с даты подписания сторонами Концессионного соглашения.

4.6. Концедент передает Концессионеру по перечню, составленному Концедентом и Концессионером, документы, относящиеся к объектам имущества в составе Объекта Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего имущества, включая, но не ограничиваясь:

- документы, устанавливающие основание приобретения имущества (копии правоустанавливающих документов);

- копия кадастрового паспорта объекта недвижимого имущества, либо технические паспорта, иные документы, которые содержат описание такого объекта недвижимости;

- иные документы, в том числе необходимые для государственной регистрации прав владения и пользования недвижимым имуществом в составе Объекта Соглашения Концессионера.

4.7. Обязанность Концедента по передаче Объекта соглашения, а также прав владения и пользования ими, считается исполненной с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения.

# ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

  - Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Соглашению за свой счет исполняет следующие обязанности:

- на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания и подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных заключений государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации;

- на стадии модернизации – выполняет модернизацию имущества составе Объекта Соглашения в соответствии с заданием (Приложенные № 2 к настоящему Соглашению);

- на стадии ввода в эксплуатацию (в случае необходимости в соответствии с требованиями градостроительного законодательства) – выполняет ввод объектов имущества в составе Объекта Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на ввод в эксплуатацию);

- на стадии эксплуатации – поддерживает Объект Соглашения в исправном состоянии, проводит за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, несет расходы на содержание Объекта Соглашения.

  - Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, своими силами и (или) с привлечением других лиц.

  - Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения по настоящему Соглашению не допускается.

Кроме того, по настоящему Соглашению не допускаются:

- передача Концессионером прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача таких объектов в

- аренду;

2) уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление;

3) передача объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с настоящим Соглашением;

4) нарушение иных установленных Федеральным законом «О концессионных соглашениях» запретов.

  - Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением, с момента ввода в эксплуатацию всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, подлежащих модернизации путем уступки требования или перевода долга на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) Объекта Соглашения по настоящему Соглашению. При этом не допускается уступка права требования, перевод долга по настоящему Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление.

  - Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

  - Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, и не относится к Объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Расходы на создание и содержание такого имущества возмещению не подлежат.

  - Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе отдельно от своего имущества.

  - Концессионер обязан осуществлять начисление амортизации.

  - С момента передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения от Концедента Концессионеру риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) несет Концессионер.

  - Концессионер обязан разработать и согласовать с Концедентом необходимую(-ые) для модернизации Объекта Соглашения проектную документацию. Разработать инвестиционную программу на объекты, предусмотренные настоящим Соглашением.

  - Проектная документация и (или) изменения в нее разрабатываются Концессионером до начала модернизации Объекта Соглашения.

  - В случае если Концессионер обращается за согласованием проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные органы Концедента, предоставив на согласование все необходимые и составленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами документы, последние должны производить такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны производиться в разумные сроки, но не превышающие 30 (тридцати) календарных дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим подпунктом срок, проектная документация считается согласованной Концедентом.

  - Концедент не вправе отказать в согласовании проектной документации либо изменений в проектную документацию, предоставленную Концессионером, если:

- представленная(-ые) проектная документация либо изменения в проектную документацию соответствует нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства;

- характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в отношении которых предоставляется проектная документация либо изменения в проектную документацию, соответствуют инвестиционной программе Концессионера.

  - Концедент обязан в срок не позднее 14 календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения предоставить Концессионеру всю имеющуюся у Концедента техническую документацию, которая может быть использована для выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации. В случае, если при выполнении инженерных изысканий и подготовке проектной документации Концессионер установит необходимость внесения изменений в градостроительную документацию в отношении Объекта Соглашения, Концедент обязан обеспечить внесение таких изменений в максимально короткие сроки после получения запроса Концессионера.

  - Концессионер вправе производить поэтапное проектирование в отношении Объекта Соглашения, при условии соблюдения срока, предусмотренного в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

  - Проектная документация должна соответствовать требованиям Задания, установленного в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

  - Задание и основные мероприятия с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

  - Концессионер обязан осуществить инвестиции на модернизацию Объекта Соглашения в объемах и сроки, которые приведены в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

5.19.   Предельный размер расходов на модернизацию Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером, равен ______________ (_________________) рублей.

Перечень мероприятий по модернизации Объекта Соглашения и объем инвестиций, направленных на эти цели отражены в Приложении № 2.

5.20.     Концессионер обязуется выполнить модернизацию, осуществить ввод в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения (в случае необходимости в соответствии с требованиями градостроительного законодательства) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним.

  - Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по модернизации и вводу в эксплуатацию объектов имущества в составе Объекта Соглашения, в том числе принять все необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения и земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

  - Концедент обязуется оказывать Концессионеру в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содействие при согласовании документов, необходимых для проектирования Объекта Концессионного соглашения, в том числе:

- производить необходимые согласования проектной и рабочей документации в отношении Объекта Соглашения;

- при необходимости производить согласования внесения изменений в проектную и рабочую документацию.

  - После завершения модернизации Объекта Соглашения Концессионер обязуется:

а) ввести Объект Соглашения в эксплуатацию (если требуется в соответствии с градостроительным законодательством) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и в срок, указанный в Приложении № 2 к настоящему Соглашению. Концессионер вправе производить ввод Объекта Концессионного соглашения в эксплуатацию поэтапно при условии соблюдения сроков, предусмотренных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению.

б) эксплуатировать Объект Соглашения на условиях настоящего Соглашения.

  - Государственная регистрация прав собственности Концедента на отдельные объекты имущества в составе Объекта Соглашения, модернизированные Концессионером во исполнение настоящего Соглашения либо внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменениях характеристик указанных объектов, входящих в состав объекта Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

  - Завершение Концессионером работ по модернизации отдельных объектов имущества в составе Объекта Соглашения, считается исполненным с момента ввода соответствующего объекта имущества в эксплуатацию (если ввод в эксплуатацию требуется в соответствии с градостроительным законодательством), либо подписания Концедентом и Концессионером акта, указанного в пункте 5.27 настоящего Соглашения.

  - Настоящим Стороны соглашаются, что если Концессионером завершены работы по модернизации и осуществлен ввод в эксплуатацию (если требуется в соответствии с градостроительным законодательством) всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют требованиям задания (Приложение № 2 к настоящему Соглашению), Концессионер считается выполнившим свои обязательства по модернизации Объекта Соглашения надлежащим образом после подписания Концедентом и Концессионером акта, указанного в пункте 5.27 настоящего Соглашения.

  - Завершение Концессионером работ по модернизации Объекта Соглашения оформляется подписываемым Концедентом и Концессионером актом об исполнении Концессионером обязательств по модернизации Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

  - Концедент не вправе отказать Концессионеру в подписании акта об исполнении Концессионером обязательств по модернизации Объекта Соглашения при надлежащем исполнении последним своих обязанностей по выполнению работ по модернизации и своевременному вводу в эксплуатацию (если требуется в соответствии с градостроительным законодательством) всех объектов имущества в составе Объекта Соглашения, состав и описание, а также технико-экономические параметры которых соответствуют требованиям задания (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).

  - Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению.

  - В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 1.1. настоящего Соглашения, без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерациии иными нормативными правовыми актами.

  - Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения имеет право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Соглашением.

  - Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения в течение всего срока действия Соглашения в объеме, сроки и порядке, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. Списание объектов имущества в составе Объекта Соглашения, балансовая стоимость которых превышает десять тысяч рублей, осуществляется Концессионером с согласия Концедента.

  - Концессионер обязан в рамках средств, составляющих необходимую валовую выручку при установлении тарифов (в случае их достаточности), принимать разумные меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, направленные на их защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

  - Регулирование тарифов на реализуемые Концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.

  - Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения на производимые товары, выполняемые работы и оказываемые услуги, согласованные с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении № 3 к настоящему Соглашению.

  - При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия по модернизации Объекта Соглашения и сроки их осуществления, а также значения, долгосрочные параметры деятельности, плановые показатели деятельности и иные условия, установленные настоящим Соглашением.

  - Концедент осуществляет содействие Концессионеру при установлении тарифов, полностью обеспечивающих финансовые потребности Концессионера при исполнении настоящего Соглашения. Содействие осуществляется Концедентом в следующих формах:

- Концедент согласовывает инвестиционную программу Концессионера, а также содействует Концессионеру при утверждении инвестиционной программы уполномоченными органами в области тарифного регулирования;

- в случае если нормативными правовыми актами утверждение инвестиционной и (или) производственных программ Концессионера отнесено к компетенции Концедента, Концедент согласовывает и утверждает инвестиционную и производственную программы в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством;

- Концедент осуществляет содействие в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, включая предоставление необходимой информации/разъяснений.

  - Установление тарифов на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляется до конца срока действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент установления тарифов и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Тыва, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

  - Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Тыва в сфере водоснабжения и водоотведения.

  - Недополученные доходы Концессионера, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения, в связи с применением тарифов (цен), не обеспечивающих возмещение издержек, подлежат возмещению Концессионеру в порядке, предусмотренном федеральным законодательством о водоснабжении и водоотведении.

  - Концессионер обязан принять на себя обязательства по подключению объектов застройщиков к сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения, в соответствии с выданными техническими условиями и заключенными договорами на подключение и (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, соответствующими требованиям законодательства Российской Федерациии иных нормативных правовых актов. Передача указанных обязательств осуществляется по заключаемым между Концессионером и Концедентом договорам уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении).

  - Концессионер обязан подготовить территорию, необходимую для модернизации объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным Соглашением.

  - Концессионер в десятидневный срок обязан заключить ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в соответствии с условиями указанных договоров.

# ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ

# ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

6.1. Концедент предоставляет Концессионеру во владение и пользование земельный участок для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения на условиях заключения договора аренды земельного участка на срок действия Соглашения, в течение 60 рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

6.1.1. Земельный участок, который передается в аренду Концессионеру по договору аренды на срок действия настоящего Соглашения, принадлежит Концеденту на праве собственности. Сведения о земельном участке приведены в приложении № 8 к настоящему Соглашению.

6.2. Размер арендной платы по договору аренды в отношении земельного участка регулируется Положением о порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, утвержденным ___________.

6.3. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.4. Государственная регистрация договора аренды земельного участка осуществляется Концедентом.

6.5. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка третьим лицам, сдавать его в субаренду.

6.6. Досрочное прекращение   настоящего Соглашения  является основанием  для расторжения договора аренды земельного участка.

# ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ВОЗВРАТА) КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТОВ ИМУЩЕСТВА

  - При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен находиться: в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации,  требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

  - В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия настоящего Соглашения обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней с установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.

  - Концессионер обязан:

- передать Концеденту земельный участок, находящийся в пользовании Концессионера;

- передать Концеденту Объект Соглашения (объекты имущества в составе Объекта Соглашения) с относящимися к нему документами.

  - В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия срок передачи Объекта Соглашения, не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.

  - В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи Объекта Соглашения не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения.

  - Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемым объектам, входящим в состав Объекта Соглашения, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей Объекта Соглашения Концеденту.

  - Передача Концессионером Концеденту Объекта соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемым Сторонами. Дата фактической передачи объекта Соглашения от Концессионера Концеденту фиксируется в акте приема-передачи, подписываемом Сторонами.

  - Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения, считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов с даты фактической передачи Объекта Соглашения от Концессионера Концеденту, зафиксированной в акте приема-передачи, подписанном Сторонами, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения в случае, предусмотренном пунктом 7.9. настоящего Соглашения.

  - При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 7.7. настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения, считается исполненной и Концессионер освобождается от бремени содержания указанных объектов, если Объект соответствует требованиям, указанным в пункте 7.1., и если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по подготовке документов для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами:

- Составил акт приема-передачи Объекта Соглашения (объектов имущества в составе Объекта Соглашения) Концеденту;

- явился для его подписания по месту нахождения Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим Соглашением;

- при неявке Концедента для подписания актов приема-передачи направил указанный документ по почте в четырех экземплярах ценным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.

  - Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке.

  - Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных в пункте 7.10 прав Концессионера, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта приема-передачи, указанного в пункте 7.7. настоящего Соглашения, либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по передаче Объекта Соглашения случае, предусмотренном пунктом 7.9. настоящего Соглашения.

# ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Концессионеру принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения.

  - В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Концессионер вправе пользоваться исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, предусмотренными условиями настоящего Соглашения как самостоятельно, так и с привлечением третьих лиц.

# ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ

  - Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, выполнению задания и основных мероприятий, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, достижению плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

  - Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением.

  - Концедент вправе предпринимать следующие действия с целью контроля за реализацией Соглашения:

- проверки, включающие осмотр Объекта Соглашения; график проведения регулярных проверок подлежит согласованию Концедентом и Концессионером в течение 1 (одного) месяца с даты заключения Соглашения, при этом регулярные проверки не могут производиться чаще, чем 1(один) раз в год, время проведения регулярной проверки – в течение января года, следующего за отчетным;

- запрашивать у Концессионера любую информацию в связи с исполнением Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению; предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов);

- привлекать специалистов и иных экспертов для проведения соответствующих проверок (осмотров, опросов и пр.).

  - Контроль за достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, осуществляется Концедентом ежегодно (один раз в год) по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.

  - Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении любой проверки путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.

  - Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения при условии соблюдения в отношении данных лиц требований действующего законодательства законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов по допуску к сведениям, составляющим государственную тайну.

  - При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обнаружения указанных нарушений.

  - По результатам проверок Концедентом составляется соответствующий акт о результатах проверки, который должен быть подписан представителями Концедента и Концессионера.

  - Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

  - В случае выявления несоответствий заданию и основным мероприятиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера, указанным в Приложении № 4 к настоящему Соглашению, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.

  - Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения позже. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

  - Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

  - Концедент и Концессионер в течение 10 рабочих дней со дня составления акта о результатах проверки подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.

  - Концедент обязан осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, таким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионером, не препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфиденциального характера или являющихся коммерческой тайной.

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОНЦЕССИОНЕРА

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

  - Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при модернизации Объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

  - В случае нарушения требований, указанных в пункте 11.2. настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется соглашением Сторон и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Концессионером письменного требования Концедента.

  - Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по модернизации Объекта Соглашения в течение 5 (пяти) лет с момента передачи объекта Соглашения в порядке, предусмотренном пунктами 7.8., 7.9. настоящего Соглашения.

  - Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая, но не ограничиваясь:

- недостижение плановых показателей деятельности Концессионера, предусмотренных Приложением № 4 к настоящему Соглашению, если такое недостижение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

- невыполнение мероприятий, установленных в задании, предусмотренном в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, если такое невыполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств, как они предусмотрены настоящим Соглашением;

- иные существенные нарушения условий Соглашения Концессионером, как они определены в пункте 14.3. настоящего Соглашения.

  - Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом любых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением:

- повлекших за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

- повлекших за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

-  повлекших за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

  - Возмещение Концедентом и Концессионером настоящего Соглашения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

  - В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер оказывает потребителям услуги Концессионера по регулируемым тарифам, устанавливаются нормы или вносятся изменения, ухудшающие положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, Стороны изменяют в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Соглашением, условия Соглашения в целях обеспечения имущественных интересов Концессионера, существовавших на день его подписания.

  - В случае, если в течение срока действия Соглашения регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

# ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ И ОСОБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

  - Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несёт ответственность согласно законодательству Российской Федерации и Соглашению, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Ссоглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств или обстоятельств непреодолимой силы.

  - К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

  - Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другие Стороны о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другие Стороны о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

  - Стороны (Концедент и Концессионер) обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 10 (десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальнейшего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальнейшем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и определить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в настоящее Соглашение в установленном законом порядке.

  - К особым обстоятельствам относятся:

- осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

- невозмещение подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Тыва в сфере водоснабжения и водоотведения экономически обоснованных расходов и недополученных доходов Концессионера в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, по причинам, не зависящим от Концессионера;

- противоречащие законодательству Российской Федерации, Республики Тыва и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

- существенные нарушения условий Соглашения Сторонами, как они определены в пунктах 14.3., 14.4. настоящего Соглашения.

- изменение действующего законодательства Российской Федерации, Республики Тыва или иных нормативных правовых актов, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения;

- выявление в течение одного года с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения Концессионеру несоответствия Объекта Соглашения условиям настоящего Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения, установленным в Приложении № 1 к настоящему Соглашению), и если указанное несоответствие не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения Концессионеру;

- неутверждение уполномоченным органом инвестиционной программы и производственной программы Концессионера либо утверждение инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в объеме, не соответствующем перечню мероприятий, подлежащих осуществлению Концессионером по настоящему Соглашению, по причинам, не зависящим от Концессионера».

  - Любое из перечисленных в пункте 12.5. настоящего Соглашения обстоятельств может быть признано особым обстоятельством только в том случае, когда действие или бездействие Стороны (или любого лица, за действия которого Сторона отвечает) не являются причиной или необходимым условием наступления этого обстоятельства, и если в результате наступления этого обстоятельства Сторона не может надлежащим образом и в срок исполнить любое из своих обязательств по настоящему Соглашению.

  - При наступлении особых обстоятельств и сохранении их действия в течение 30 (тридцати) календарных дней Сторона вправе требовать:

- досрочного расторжения настоящего Соглашения по решению суда;

- внесения соответствующих необходимых изменений в Соглашение, включая его существенные условия в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.

12.8.  Перенос сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», возможен в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

# ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

  - Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях».

  - Концессионное соглашение по требованию Стороны концессионного соглашения может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

  - Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

  - В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон (Концедент или Концессионер) направляет другой Стороне (Концессионеру или Концеденту) соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

  - Сторона (Концедент или Концессионер) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его, принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения, уведомляя при этом направившую предложение Сторону.

  - Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.

Согласование и подписание Субъектом дополнительного соглашения о внесении изменений в настоящее Соглашение осуществляется в порядке Федерального закона "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ.

# ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

  - Настоящее Соглашение прекращается:

- по истечении срока действия;

- по соглашению Сторон;

- на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

- на основании решения органа местного самоуправления в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, либо имеется угроза причинения такого вреда.

  - Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон, в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

  - К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся следующие действия (бездействие) Концессионера:

- нарушение по вине Концессионера сроков модернизации Объекта Соглашения;

- использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

- приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

- прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативно-правовых актов;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям услуг по водоснабжению.

- отсутствие заключенных в установленный пунктом 5.43 настоящего Соглашения срок с ресурсоснабжающими организациями договоров поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения

  - К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения, относятся следующие действия (бездействие) Концедента:

- нарушение срока заключения договора аренды земельного участка, предназначенного для эксплуатации Объекта Соглашения;

- нарушение сроков согласования проектной документации, предусмотренных настоящим Соглашением;

- досрочное прекращение договора аренды земельного участка по причинам, не связанным с нарушением Концессионером условий договора;

- повлекшие за собой невозможность компенсации недополученных Концессионером доходов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- повлекшие за собой невозможность утверждения инвестиционной программы и производственной программы Концессионера в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

- повлекшие за собой невозможность утверждения тарифа на услуги Концессионера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и условиями Соглашения;

- повлекшие за собой причинение убытков Концессионеру, в результате чего Концессионер лишился возможности получить то, на что вправе был рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

  - В случае досрочного расторжения Соглашения Стороны действуют в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Соглашения.

Согласование и подписание Республики Тыва соглашения о расторжении настоящего Соглашения осуществляется в порядке Федерального закона "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ

  - В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения возмещение расходов Концессионера по модернизации объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) в срок, не позднее одного года с момента расторжения Соглашения.

  - Порядок возмещения расходов Сторон при досрочном расторжении Соглашения и иные последствия досрочного расторжения Соглашения - приведены в Приложении № 5 к настоящему Соглашению.

  - Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения -  приведен в приложении № 6 к настоящему Соглашению.

# РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

  - В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 15 календарных дней со дня ее получения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон своего обязательства по настоящему Соглашению другая Сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок, указанный в соответствующем предупреждении. Требование об изменении или о досрочном расторжении настоящего Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной настоящего Соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.

  - Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

  - В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

  - В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Республики Тыва.

# РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

  - Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента – Администрации Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Сторона (Концедент или Концессионер), изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другим Сторонам в течение 20 календарных дней со дня этого изменения.

  - Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Субъекта, для Концедента, для Концессионера и один экземпляр для регистрирующего органа.

  - Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

# ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Приложение № 1. Сведения о составе и описание объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

Приложение № 2. Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций.

Приложение № 3. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера.

Приложение № 4.  Плановые значения показателей качества, надежности, энергоэффективности.

Приложение № 5. Порядок возмещения расходов Сторон при досрочном растожении Соглашения и иные последствия досрочного прасторжения Соглашения.

Приложение № 6. Порядок возмещения расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и невозмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного Соглашения

Приложение № 7. Акт приема-передачи объектов имущества в составе Объекта Соглашения.

Приложение № 8. Сведения о земельном участке, на котором расположены объекты водоснабжения и водоотведения.

# Адреса и реквизиты Сторон

Республика Тыва:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.1Б

тел/факс: 8(39422) 3-22-53.

Концедент:

Администрация Чеди-Хольского кожууна

668330, Республика Тыва, Чеди-Хольский кожуун, с. Хову-Аксы, ул. Гагарина, 11

Тел.: +7 (39452)22-3-16, эл.почта:7hol_kojun@mail.ru

ИНН / КПП:	1713000478 / 171301001 ОГРН: 1021700682024

Концессионер:

ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4»

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 11

Тел. 8(39422) 5-15-14 (приемная)

ИНН/КПП 1701036423/170101001

ОГРН 10417000508475

Расчетный счет 40602810275710000000

Банк получателя: Сибирский филиал ПАО РОСБАНК

ИНН 7730060164 КПП 246602002 ОГРН 1027739460737

БИК 040407388 Кор счет 30101810000000000388

- ПОДПИСИ СТОРОН

Республика Тыва:

Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

_____________________/М.М. Мынын-оол / М.П.

Концедент:

Председатель администрации Чеди-Хольского кожууна

____________________/ А.В.Араптан/ М.П.

Концессионер:

И.о. генерального директора государственного унитарного предприятия Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4»

____________________/Х.С.Монгуш/ М.П.

Приложение № 1

к концессионному соглашению

от ________________

# Сведения о составе и описании Объекта Соглашения

  - недвижимое имущество

| № п/п | наименование объекта | местоположение объекта | год ввода в эксплуа тации объекта | кадастровый номер объекта | технико-экономические показатели объекта, состояние | балансовая стоимость объекта (рублей) | остаточ ная стоимость (рублей) | свидетельство о праве муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. движимое имущество

| № п/п | Наименование оборудования, характеристика | Марка (тип) | Год ввода в эксплуатацию, состояние | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН

Республика Тыва:

Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

_____________________/М.М. Мынын-оол / М.П.

Концедент:

Председатель администрации Чеди-Хольского кожууна

____________________/ А.В.Араптан/ М.П.

Концессионер:

И.о. генерального директора государственного унитарного предприятия Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4»

____________________/Х.С.Монгуш/ М.П.

Приложение № 2 к концессионному соглашению

от ________________

Задание и основные мероприятия, объем и источники инвестиций

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения на территории ____________________________ поселения __________________ района необходимо проведение следующих мероприятий:

| # Основное направление | # Проводимые мероприятия | # Год реализации | # Объем инвестиций, # тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |

Основные требования:

- При работе использовать только сертифицированные в Российской Федерации строительные материалы и технологическое оборудование;

- Ремонтно-восстановительные работы выполнять согласно действующим строительным нормам и правилам.

Перечень мероприятий, реализуемых концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности концессионера и целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения, с момента заключения концессионного соглашения до окончания срока действия концессионного соглашения определяется на основании задания и конкурсного предложения концессионера.

Мероприятия повышают уровень использования энергетических ресурсов, и будут выполнять следующие задачи:

обеспечение нормативной надежности и безопасности водоснабжения и водоотведения.

Объем и источники инвестиций

Объем инвестиций составляет ___________ (____________________) рублей, в том числе:

| Объекты | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятия | Дата начала | Дата окончания | Финансирование |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Объем валовой выручки  Концессионера на каждый срок действия концессионного соглашения:

| Показатель | Ед. изм | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем валовой выручки | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Предельный рост необходимой валовой выручки Концессионера в рамках реализации концессионного соглашения на каждый срок действия концессионного соглашения:

| Объекты | с 20__ | с 20__ | с 20__ | с 20__ | с 20__ | с 20__ | с 20__ | с 20__ | с 20__ | с 20__ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | % | % | %/ | % | % | % | % | % | % |
| Система водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН

Республика Тыва:

Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

_____________________/М.М. Мынын-оол / М.П.

Концедент:

Председатель администрации Чеди-Хольского кожууна

____________________/ А.В.Араптан/ М.П.

Концессионер:

И.о. генерального директора государственного унитарного предприятия Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4»

____________________/Х.С.Монгуш/ М.П.

приложение № 3 к концессионному соглашению

от ________________

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

Иные долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Метод регулирования тарифов – метод индексации установленных тарифов

| Показатель | Ед. изм. | с 01.07.___ | с 01.07.___ | с 01.07.___ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень операционных расходов | тысруб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на 1 куб воды | кВт.ч/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери воды | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативный уровень прибыли | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

Республика Тыва:

Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

_____________________/М.М. Мынын-оол / М.П.

Концедент:

Председатель администрации Чеди-Хольского кожууна

____________________/ А.В.Араптан/ М.П.

Концессионер:

И.о. генерального директора государственного унитарного предприятия Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4»

____________________/Х.С.Монгуш/ М.П.

Приложение № 4 к концессионному соглашению

от ________________

Плановые значения показателей качества, надежности, энергоэффективности деятельности концессионера

|  | Показатели | Ед. изм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели надежности |  | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ | с 01.07.__ |
|  | количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км водопроводных сетей | ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество прекращений подачи воды в результате технологических нарушений на скважине и водопроводных сетях на 1 куб/час установленной мощности | ед./куб/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный расход электрической энергии на 1 куб. м воды отпускаемой в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | потери воды | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объем отпуска питьевой воды | тыс. куб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цены на электрическую энергию с НДС | руб/кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | величина неподконтрольных расходов, за исключением расходов на энергетические ресурсы и налога на прибыль организаций | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН

Республика Тыва:

Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

_____________________/М.М. Мынын-оол / М.П.

Концедент:

Председатель администрации Чеди-Хольского кожууна

____________________/ А.В.Араптан/ М.П.

Концессионер:

И.о. генерального директора государственного унитарного предприятия Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4»

____________________/Х.С.Монгуш/ М.П.

Приложение № 7

к концессионному соглашению

от ________________

АКТ приема-передачи

объектов имущества в составе Объекта Соглашения

Муниципальное образование Чеди-Хольский кожуун Республики Тыва, от имени которого выступает администрация Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва в лице главы адмнистрации  Араптан Адыгжы Валерьевича на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», Администрация, с одной стороны, государственное унитарное предприятие Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» в лице исполняющего обязанности генерального директора Монгуш Хеймер-оол Станиславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер, а также Республика Тыва, а именно Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва в соответствии с Постановлением Правительства Республики Тыва от 21.11.2019 г. № 544 в лице Мынын-оол Мергена Маадыр-ооловича, действующего на основании Указа Главы Республики Тыва от 15.10.2021 г. № 417, именуемое в дальнейшем «Республика Тыва», совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Концедент», передал, а «Концессионер», принял муниципальное имущество, входящее в состав объекта Соглашения:

1.1. _______________________ по адресу: Республика Тыва, _____________________, кадастровый номер ________________.

1.2. ______________________________, кадастровый номер ____________________.

1.3.  _________________________________.

2. Настоящий Акт подтверждает отсутствие претензий у «Концессионера», в отношении муниципального имущества, принятого от «Концедента». Имущество пригодно для использования по назначению, определенному в разделе 1 Соглашения, и не имеет недостатков, препятствующих владению и пользованию.

Замечания Концессионера: ________________________________________________

________________________________________________________________________

Имущество передано «____» _____________ 20___ г. в месте его нахождения.

- ПОДПИСИ СТОРОН

Республика Тыва:

Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

_____________________/М.М. Мынын-оол / М.П.

Концедент:

Председатель администрации Чеди-Хольского кожууна

____________________/ А.В.Араптан/ М.П.

Концессионер:

И.о. генерального директора государственного унитарного предприятия Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4»

____________________/Х.С.Монгуш/ М.П.

Приложение № 8

к концессионному соглашению

от ________________

Сведения о земельном участке, на котором расположены объекты водоснабжения

| № п/п | объект | Адрес объекта | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь з.у., м2 | Свидетельство о гос.регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

- ПОДПИСИ СТОРОН

Республика Тыва:

Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

_____________________/М.М. Мынын-оол / М.П.

Концедент:

Председатель администрации Чеди-Хольского кожууна

____________________/ А.В.Араптан/ М.П.

Концессионер:

И.о. генерального директора государственного унитарного предприятия Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4»

____________________/Х.С.Монгуш/ М.П.