ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожного фонда Чеди-Хольского кожууна на 2021 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель |
|  |  | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие 1. |
| Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования | средства местного бюджета  | 1 647 000 | 1 647 000 | Администрация Чеди-Хольского кожууна |
| 1. Содержание, обслуживание и текущий ремонт дорог общего пользования, примыкающих площадок, и тротуаров, разработка и составление ПСД |  средства местного бюджета | 576 450 | 576 450 |
| 2. Ремонт уличного освещения с. Хову-Аксы | средства местного бюджета  | 654 204,65 | 654 204,65 |
| 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с. Хендерге | средства местного бюджета | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 4. Установка пешеходного ограждения внутри уличной сети с. Хову-Аксы  |  средства местного бюджета | 116 345,35 | 116 345,35 |
| **Всего по муниципальной программе** | **1 647 000** | **1 647 000** |

Отчет по исполнению муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожного фонда Чеди-Хольского кожууна на 2021 год»

На 12.11.2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия в составе муниципальной программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнение в рублях | Исполнение в % |
|  |  | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Мероприятие 1. |  |
| Содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования | средства местного бюджета  | 1 647 000 | 1 647 000 | 519995,51 | 0,32 |
| 1. Содержание, обслуживание и текущий ремонт дорог общего пользования, примыкающих площадок, и тротуаров, разработка и составление ПСД |  средства местного бюджета | 576 450 | 576 450 | 310445 | 0,54 |
| 2. Ремонт уличного освещения с. Хову-Аксы | средства местного бюджета  | 654 204,65 | 654 204,65 | 209550,51 | 0,32 |
| 3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования с. Хендерге | средства местного бюджета | 300 000,00 | 300 000,00 | 0 | 0 |
| 4. Установка пешеходного ограждения внутри уличной сети с. Хову-Аксы  |  средства местного бюджета | 116 345,35 | 116 345,35 | 0 | 0 |
| **Всего по муниципальной программе** | **1 647 000** | **1 647 000** |  |  |

Оценка эффективности муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожного фонда Чеди-Хольского кожууна на 2021 год»

По состоянию на 11.11.2021 год

|  |  |
| --- | --- |
| **Фактически полученное значение оценки эффективности в целом по Программе** | **Степень эффективности реализации Программы** |
| 30-60% | Удовлетворительная |