

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН

ЧЕДИ-Х0Л КОЖУУННУН ЧАГЫРГАЗЫ

ДОКТААЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕДИ-ХОЛЬСКОГО КОЖУУНА

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2020 года № 111

с. Хову-Аксы

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Чеди-Хольского района

Республики Тыва на 2020 год и период до 2022 года»

В целях реализации Государственной программы Республики Тыва «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» утвержденный Постановлением Правительства Республики Тыва № 398 от 04 сентября 2017 года на территории Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва администрация Чеди-Хольского кожууна

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чеди-Хольского района Республики Тыва на 2020 год и плановый период до 2022 года». (Приложение).
2. Разместить утвержденную муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Чеди-Хольского района Республики Тыва на 2020 год и плановый период до 2022 год» в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно­-коммунального хозяйства, также на официальном сайте администрации Чеди-Хольского кожууна.
3. Контроль над исполнением данного постановления возложить на и.о.заместителя по жизнеобеспечению Ондар Ш.О.

Председатель администрации

Чеди-Хольского кожууна Тюлюш В.К.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории

Чеди-Хольского района Республики Тыва на 2020 год

и плановый период до 2022 года»

2020 г.

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской

среды на территории Чеди-Хольского района

Республики Тыва на 2020 год и плановый период до 2022 года»

(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| ОтветственныйисполнительПрограммы | Администрация Чеди-Хольского района РТ |
| СоисполнителиПрограммы | Администрации сельских поселений Чеди-Хольского района РТ - граждане, юридические лица (заинтересованные лица); |
| Цели Программы | * улучшение технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
* организация благоустройства территорий муниципального образования;
* создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения;
* совершенствование архитектурно - художественного облика муниципального образования, размещение и содержание малых архитектурных форм.
 |
| Задачи Программы | * обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Чеди-Хольского муниципального района РТ с учетом приоритетов территориального развития;
* создание универсальных механизмов вовлечения граждан, организаций (заинтересованных лиц) в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;
* повышение ответственности заинтересованных лиц за соблюдение чистоты и порядка, содержание объектов благоустройства;
* обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками;
* адаптация городской среды для людей с физическими недостатками, обеспечивающее свободное передвижение людей с
 |
|  | ограниченными возможностями. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы, 16 ед.;
2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 100 %;
3. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 15000 кв. м;
4. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы 10 ед.;
5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, предусмотренных в рамках муниципальной программе, 20%;
6. Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций 2%;
7. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций 5%.
 |
| Сроки реализации Программы | 2020 год и плановый период до 2022 года |
| Объемы бюджетныхассигнованийПрограммы | Общий объем финансирования Программы в 2020 году и на период до ­2022 года составит:за счет всех источников финансирования - 8820 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального и республиканского бюджетов - 8400 тыс. рублей, из них по годам:2020- 2000 тыс. руб.;2021- 3200 тыс. руб.;2022- 3200 тыс. руб.за счет средств местного бюджета - 420 тыс. рублей, из них по годам:2020- 100 тыс. руб.;2021- 160 тыс. руб.;2022- 160 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | * увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;
* увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;
* подготовка комплектов проектно - сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;
* увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;
* создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;
* увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;
* благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;
* улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;
* уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;
* доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% .
 |

1. Сфера реализации Программы, основные проблемы, оценка

последствий инерционного развития и прогноз ее развития

Чеди-Хольский кожуун расположен в центральной части республики и граничит: на севере — с Кызылским, на северо-востоке и востоке — с Тандинским, на юге — с Тес-Хемским, на западе — с Улуг-Хемским кожуунами. Чеди-Хольский кожууна основан в 1993 году из территорий Улуг-Хемского и Тандинского районов. В составе Чеди-Хольского района 6 территориально-административных центров - с. Хову-Аксы, с. Хендерге, с. Сайлыг, с. Элегест, с. Чал-Кежиг, с. Холчук.Административным центром является село Хову-Аксы с населением 3800 человек. Чеди-Хольский район приравнен к районам Крайнего Севера. Население района составляет 8073 человек.

В административном отношении район изысканий расположен в административном центре Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва - п. Хову-Аксы, который связан со столицей республики г. Кызылом автомобильной дорогой IV категории протяженностью 115 км. От г. Кызыла до ближайшей железнодорожной станции Абакан (Республика Хакасия) через хребты Западного Саяна транспортные перевозки осуществляются по асфальтированной автомобильной трассе протяженностью 410 км.

Фонд многоквартирных домов Чеди-Хольского района состоит из 62 МКД, образующих 17 дворовых территорий. Основная часть домов построена от 37 до 60 лет назад. Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по району полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Система ливневой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов района ливневая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В большинстве дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

В существующем жилищном фонде на территории Чеди-Хольского муниципального района объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Планировка и застройка муниципального образования, формирование жилых и общественных зон проводились без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства территорий муниципального образования в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Чеди-Хольского района РТ осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чеди-Хольского муниципального района на 2017 год" реализованы проекты по благоустройству 3-х дворовых территорий.

В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Чеди-Хольского муниципального района на 2018 год" реализован проект по благоустройству общественной территории «Зона отдыха в Березовой роще».

Тем не менее, неблагоустроенными остались еще 13 дворовых территорий МКД и 8 общественных территорий. Степень их благоустроенности не отвечает градостроительным, санитарно-­гигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний облик населенных пунктов и района в целом.

В целом благоустройство населенных пунктов Чеди-Хольского муниципального района находится на неудовлетворительном уровне. В большинстве сельских поселений не асфальтированы дороги, тротуарная сеть практически отсутствует, 85% имеющихся тротуарных дорожек подлежат реконструкции.

Основными местами массового отдыха населения являются сельские клубы и скверы. Эти объекты требуют капитального ремонта.

Для решения указанных проблем необходим комплексный подход, который предполагает использование программно-целевого метода, рассчитанный на среднесрочный период.

Одним из наиболее важных моментов благоустройства района является благоустройство наиболее посещаемых территорий (центральные улицы, площадки, парки и скверы), строительство тротуаров по улице, где расположены социально значимые объекты сельских поселений.

Довольно остро стоит и вопрос благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Строительство детских и спортивных площадок, озеленение дворовых территорий и организация освещения окажет положительное влияние на эстетическое состояние района и удовлетворенность населения уровнем благоустройства.

Созданию современной и комфортной для проживания среды способствует обустройство существующих источников питьевой воды необходимым оборудованием, что подразумевает строительство твердой площадки, установку труб и желоба для удобного питья и забора воды, очистку каналов и установку железобетонных лотков для отвода воды.

Реализация Программы, предусматривающая согласованные действия органов местного самоуправления муниципального образования и населения района, будет способствовать решению вышеперечисленных задач и позволит комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечит комфортные условия проживания для жителей района.

1.1 Информация о текущем состоянии сферы благоустройства в населенных пунктах Чеди-Хольского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 | 2021год |
| 1 | Количество и площадь дворовых территорий |  | 19/16450 | 19/16450 |
| 2 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов). | ед./ кв. м | 3/3000 |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. | % | 12 |  |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Чеди-Хольского кожууна | % | 7,5 |  |
| 5 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие). | ед./ кв. м | 3/3000 |  |
| 6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения Чеди-Хольского кожууна (под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут). | % | 7, 5 |  |
| 7 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.). | ед. | 10 | 10 |
| 8 | Доля и количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий. | % / ед. | 0/10 | 0/10 |
| 9 | Доля и количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве. | % / ед. | 1 0 0/ 1 0 | 100/ 1 0 |
| 10 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования. | кв.м. | 20 | 20 |
| 11 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики). | % | 1,5 | 1,5 |
| 12 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | % | 10 | 10 |

1. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории Чеди-Хольского муниципального района, в том числе:

* улучшение технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;
* организация благоустройства территорий муниципального образования;
* создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения;
* совершенствование архитектурно - художественного облика муниципального образования, размещение и содержание малых архитектурных форм.
* формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

* обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Чеди-Хольского муниципального района РТ с учетом приоритетов территориального развития;
* создание универсальных механизмов вовлечения граждан, организаций (заинтересованных лиц) в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;
* повышение ответственности заинтересованных лиц за соблюдение чистоты и порядка, содержание объектов благоустройства;
* адаптация городской среды для людей с физическими недостатками, обеспечивающую свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

Успешное выполнение поставленных задач позволит улучшить условия жизни населения и повысить привлекательность района, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности, развертывания частной инициативы, привлечения бизнеса. Будут созданы необходимые условия для развития других систем жизнеобеспечения населения района в целом.

Период реализации Программы 2020-2022 годы.

Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы приводятся в приложении 1 к Программе.

1. Характеристика основных мероприятий Программы

В рамках Программы на 2020-2022 гг. для достижения поставленных целей предусматривается реализация следующих мероприятий:

* комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Чеди-Хольского муниципального района РТ;
* оздоровление санитарного состояния и улучшения эстетического внешнего вида населенных пунктов района за счет реализации проектов благоустройства наиболее посещаемых территорий и мест массового отдыха населения;
* озеленение населенных пунктов района (посадка деревьев и кустарников, устройство и ремонт газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и прореживание загущенных посадок);
* строительство детских игровых и спортивных площадок:
* благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом их доступности для маломобильных групп населения

расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к Программе.

Благоустройство дворовых и общественных территорий предусматривает выполнение минимального и дополнительного перечня работ:

минимальный перечень работ:

* ремонт дворовых проездов (асфальтирование);
* организация освещения;
* установка скамеек;
* установка урн для мусора. дополнительный перечень работ:
* оборудование детских и (или) спортивных площадок;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение;
* иные виды работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее двух процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием приведен в приложении 3 к Программе.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется в форме ежегодных субботников по уборке дворовой территории (не менее одного субботника за отчетный год).

Проведение субботников по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме, соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Чеди-Хольского муниципального района, подлежащих благоустройству, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по

благоустройству дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, сформированный по результатам инвентаризации уровня благоустройства территории Чеди-Хольского района, проведенной в соответствии с постановлением администрации Чеди-Хольского кожууна от 28 июня 2017 №272 и на основании предложений, поступивших от заинтересованных лиц, приведен в приложении 4 к Программе.

Информация о мероприятиях по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства приведена в приложении 5 к Программе.

1. Ресурсное обеспечение программы

Основными источниками финансирования Программы являются средства республиканского бюджета, в том числе за счет целевых субсидий, поступивших из федерального бюджета, средства местного бюджета Чеди-Хольского муниципального района, средства заинтересованных лиц.

Для заключения соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на предоставление субсидий республиканского бюджета на поддержку муниципальной программы администрацией Чеди-Хольского района обеспечивается предоставление в адрес министерства следующих документов:

-адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

-перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы;

-адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с администрацией Чеди-Хольского района;

* предоставить заключительные документы по инвентаризации уровня благоустройства территории Чеди-Хольского района в виде паспортов благоустройства на все объекты, нуждающиеся в благоустройстве.

5. Механизм реализации Подпрограммы

Ответственным исполнителем является администрация Чеди-Хольского района Республики Тыва.

Администрация Чеди-Хольского района:

1. Обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта Программы (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования), в том числе при внесении в нее изменений, в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными администрацией Чеди-Хольского муниципального района, устанавливающими Порядок общественного обсуждения проекта Программы, Порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы.

По итогам общественного обсуждения необходимо осуществить доработку Программы с учетом предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории.

1. Заключает с Министерством строительства и жилищно­-коммунального хозяйства Республики Тыва соглашение о предоставлении субсидии, для чего обеспечивает представление в адрес министерства необходимых для получения субсидий документов, указанных в разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы» Программы.
2. Разрабатывает и утверждает в срок до 1 февраля 2018 года с учетом обсуждениями с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу на
3. год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории приложение 6 к программе.

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн- проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования приведен в приложении 7 к Программе.

1. Обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в Чеди-Хольского муниципальном районе федеральными, республиканскими и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.
2. Обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
3. Заключают договора с подрядными организациями на выполнение мероприятий Программы, в том числе на осуществление строительного контроля;
4. Представляет ежемесячно отчеты о выполненных мероприятиях Программы в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ, в соответствии с периодичностью и сроками, установленными соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию.

Приложение 1

к Программе

«Формирование современной городской среды

в Чеди-Хольском муниципальном районе

на 2020-2022 годы»

Сведения

**о показателях (индикаторах) Подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Значения показателей |
| 2020год | 2021год | 2022год |  |  |
| 1 | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 3 | 3 | 4 |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 16 | 16 | 16 |  |  |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв. м | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы | ед. | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий отобщего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | % | 30 | 35 | 40 |  |  |
| 6 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв. м | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| 7 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 8 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных в Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | шт. | 4 | 5 | 6 |  |  |

Приложение 2

к Программе

«Формирование современной городской среды

в Чеди-Хольском муниципальном районе

на 2020-2022 годы»

**Перечень**

основных мероприятий Подпрограммы

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Начала реализации

Окончание реализации

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Основные направления реализации

1. Оздоровление санитарного состояния и улучшения эстетического внешнего вида населенных пунктов Чеди- Хольскогорайона

Обеспечение привлекательного внешнего вида поселений Чеди- Хольского района

2. Озеленение населенных пунктов Чеди-Хольского района (посадка деревьев и кустарников, устройство и ремонт газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и прореживание

Обновление зеленых зон населенных пунктов Чеди-Хольского района, озеленение парковых зон, улучшение экологического состояния Чеди- Хольского муниципального района

Привлечение граждан к процессу посадки деревьев

Приложение 3

к Программе

«Формирование современной городской среды

в Чеди-Хольском муниципальном районе

на 2020-2022 годы»

**Порядок**

**аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых**

**территорий**

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Чеди-Хольского муниципального образования, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:
* трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
* трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
1. Под формой финансового участия понимается:
* доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
* доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
1. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
	1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
	2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

1. Условия аккумулирования и расходования средств
	1. В случае, если предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, администрации Чеди- Хольского муниципального района для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.
	2. Администрация Чеди-Хольского муниципального района, заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.
	3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

* 1. Администрация Чеди-Хольского муниципального района, обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
	2. Администрация Чеди-Хольского муниципального района, обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Чеди-Хольского муниципального района в информационно­телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Чеди-Хольского муниципального района, ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Чеди-Хольского муниципального района:
* финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
* финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

* 1. Администрация Чеди-Хольского муниципального района осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.
1. Контроль за соблюдением условий порядка
	1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Чеди- Хольского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством.
	2. Администрация Чеди-Хольского муниципального района, обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:
* экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
* неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;
* не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;
* возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
* возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 4

к Программе

«Формирование современной городской среды

в Чеди-Хольском муниципальном районе

на 2020-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес местонахождения дворовой территории | Площадькв.м | Численность населения в МКД чел. | Срокреализации |
| 1. | ул. Мира 20,22,24 | 1000 | 108 |  |
| 2. | ул. Мира 6,6а,30 | 1050 | 110 |  |
| 3. | ул. Мира 2,4,4а,32,34 | 1300 | 156 | 2022 г |
| 4. | ул. Мира 32а, 34а | 500 | 65 |  |
| 5. | ул. Мира 12,16 | 500 | 71 |  |
| 6. | ул.Гагарина 14,16 | 1000 | 69 | 2019 г |
| 7. | ул. Комсомольская 3а, 7,7а | 700 | 149 | 2018 г |
| 8. | Ул. Спортивная 1 | 300 | 35 |  |
| 9. | ул. Гагарина 23, первомайская 12 | 600 | 78 |  |
| 10. | ул. Первомайская 14 | 1000 | 91 |  |
| 11 | ул. Спортивная 15,17,19 | 500 | 98 | 2020 г |
| 12 | ул. Первомайская 19 | 600 | 144 |  |
| 13 | ул. Гагарина 22, Гагарина 24 | 300 | 35 |  |
| 14 | ул. Первомайская 4,8 | 500 | 38 |  |

Адресный перечень общественных территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес местонахождения общественной территории | Площадькв.м | Вид территории | Срокреализации |
| 1. | ул. Гагарина 2, 3,3а,4 (Арбат с. Хову-Аксы) | 1500 | улица | 2021 |
| 2. | ул. Гагарина 8 (территория дома культуры) | 2000 | улица | 2021 |
| 3. | Березовая роща с. Хову-Аксы | 2000 | Березовая роща | 2020 |
| 4. | Стадион с. Сайлыг | 2000 | ул. Терешкова | 2020 |
| 5. | Стадион с. Хову-Аксы | 3800 | стадион | 2021 |
| 6. | Молодежный сквер с. Сайлыг | 1500 | ул. Рабочая | 2021 |
| 7. | Сквер «Мани- Хурту» (Буддийский барабан) с. Элегест | 1800 | ул. Гагарина | 2022 |
| 8. | Спортивная площадка с. Элегест | 1500 | ул. Гагарина | 2020 |
| 9. | Спортивный стадион с. Хендерге | 3000 | ул. Малчын | 2020 |
| 10. | Молодежный сквер с. Хендерге | 1500 | ул. Октябрьская | 2020 |

Приложение 5

к Программе

«Формирование современной городской среды

в Чеди-Хольском муниципальном районе

на 2020-2022 годы»

Информация о мероприятиях по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в Чеди-Хольском муниципальном образовании правил благоустройства.

Приложение 6

к Программе

«Формирование современной городской среды

в Чеди-Хольском муниципальном районе

на 2020-2022 годы»

Визуализированный перечень объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

Приложение 7

к Программе

«Формирование современной городской среды

в Чеди-Хольском муниципальном районе

на 2020-2022 годы»

**Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения**

**дизайн-проекта благоустройства дворовой**

**территории, дизайн-проекта благоустройства**

**общественной территории**

1. Общие положения
	1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории и их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее - Порядок).
	2. Под дизайн-проектом понимается графический (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) и текстовый материал, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемого перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории или территории общего пользования. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

* 1. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).
1. Разработка дизайн-проектов
	1. С учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц разрабатываются и утверждаются не позднее 1 марта 2020 года дизайн- проекты благоустройства каждой дворовой территории и дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, включенные в муниципальную программу на 2020 год.
	2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых и общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Чеди-Хольского муниципального района, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, а также с учетом требований формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта
	1. Обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с участием уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме (далее - уполномоченное лицо).
	2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.
	3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Главой администрации Чеди-Хольского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории уполномоченным лицом.
	4. Обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется с участием архитекторов и жителей дворовых территорий.
	5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется Главой администрации Чеди-

Хольского муниципального района в течение пяти рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта общественной территории уполномоченным лицом.

* 1. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается Главой администрации муниципального района в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.
	2. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается Главой администрации Чеди-Хольского муниципального района в одном экземпляре и хранится в администрации Чеди-Хольского муниципального района.